江门市“国家传染病智能监测预警前

置软件”部署实施服务项目采购需求

# 项目概况

## 项目名称

江门市“国家传染病智能监测预警前置软件”部署实施服务项目。

## 项目背景

2023年国家疾控局在1月29日发布《加快建设完善省统筹区域传染病监测预警与应急指挥信息平台实施方案》国疾控综规财函【2023】18号，9月11日发布《监测预警与应急指挥能力提升项目工作任务清单》国疾控综规财司函[2023]244号，为各省疾控机构明确建设内容和要求，要求各省应加快建设完善省统筹区域传染病监测预警与应急指挥信息平台，加强疫情监测和常态化预警能力建设，健全疫情监测体系和信息报告制度，及时准确作出预警并采取必要的紧急防控措施。

## 项目建设目标

按照国家和省的部署要求，完成我市二级及以上传染病网络直报医疗机构“国家传染病智能监测前置软件”（以下简称前置软件）集成部署实施，按照前置软件的数据集规范和同步要求，配合医院对院内电子病历/HIS厂商指导培训，指导医院电子病历/HIS厂商完成院内数据集成、院内系统改造、数据对接、流程对接，完成前置软件与院内系统的集成对接联调，完成前置软件与国家、省数据集成服务平台的对接工作。

# 项目内容

## 项目建设内容建议

2.1.1集成实施部署

供应商需要了解并准确掌握国家疾控局前置软件工作流程和最新要求，开展我市二级及以上传染病网络直报医疗机构的前置软件部署、实施，完成“院端版本”与“国家端”实现同步更新，并获取国家最新规则库，在院端完成向国家局平台、省统筹平台的部署任务。具体包括：最新前置软件版本安装、指导医疗机构HIS等厂商改造调试院内系统改造、院内数据集成、数据对接、流程对接、与国家、省统筹平台端接口数据调试，优化并提高传输稳定性，保障省统筹传染病自动采集系统、重大和重点传染病监测系统、病原监测系统、症候群监测系统等顺利获取相关医院的多维主题数据。

2.1.2开展部署评估

供应商针对前置软件数据采集内容、值域代码及数据采集频率，收集医院数据集规范和数据代码映射内容，确认流程对接内容，形成《医院传染病前置软件适配环境改造评估报告》。供应商需要详细研读国家和省发布的与本项目有关的文件和方案，制定详细的实施方案、进度计划和验收方案，包括但不限于：基本情况、准备工作、集成部署实施技术要求、医疗机构协同工作要求、预期效果和风险管理。

2.1.3院内系统改造指导

供应商根据《医院传染病前置软件适配环境改造评估报告》指导医院系统完成实时采集数据、常规监测数据、基础表数据涉及的医院系统相关功能的改造。

2.1.4前置软件部署及初始化工作

供应商按国家传染病监测预警前置软件考核任务要求完成初始化配置，并配合医院完成前置软件运行所需软硬件环境初始化对应的操作系统、存储目录、数据库、应用、端口等环境配置。根据医院提供的值域映射关系，把医院电子病历EMR的基础数据代码一一映射到前置软件中，包括身份证件、性别、民族、婚姻状况、药品、国家疾控地区/机构代码、传染病诊断ICD10、血源及性传播/感染途径、人群分类、诊断状态、传报卡直接死亡诊断、传报卡实验室检测结论、临床严重程度等49种值域代码。

2.1.5数据对接联调

供应商配合医院系统根据数据集规范，和医院系统情况选用数据库同步方式或数据操作API接口方式，确保前置软件需要的20张数据采集表内容，医院系统按照数据同步频率完成数据对接联调。

2.1.6流程对接联调

供应商根据医院内现有的传染病监测报告管理方式选择的流程对接模式，完成与医院系统的流程对接联调，确保前置软件与医院系统的流程和功能正确。主要包含：院内弹窗提醒信息、院内弹窗填写传报卡、使用国家前置软件附带的弹窗、单点登录、院内传报卡数据回传。

2.1.7与国家疾控局平台对接联调

配合医院开展与国家疾控局前置软件数据集成服务平台直连直报联调工作，确保通过测试、验收，转入正式网。

2.1.8与省、市统筹平台对接联调

配合医院开展前置软件与省统筹平台对接传输疾控电子病历、传染病、症候群、重大重点管理所属治疗数据等支撑业务管理的数据，确保已上传的病例发生诊断、临床转归、实验室结果等连续发生变化时，能够持续自动更新。

2.1.9前置软件操作使用培训

开展各系统使用部门和医疗机构管理员、公卫医生、临床医生等岗位的培训。可采取线上+线下结合的培训方式，平均每家医院参加培训次数不少于2次，系统使用关键岗位人员达到全覆盖。

2.1.10前置软件版本升级

配合国家、省的工作推进项目实施进度，通过现场+远程的服务形式，提供前置软件版本更新服务，包括但不限于安装调试、版本升级、软件性能优化改善等服务。

2.1.11技术保障

投入足够的技术服务人员，建立稳定、有效的运维沟通机制，协助医院在部署集成及运维期内，对前置软件运行状态持续监控、持续版本升级，提供7×24小时应急响应服务，问题及时处理。

| 分类 | 事件 | 响应时间 | 解决时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高 | 使用频率非常高的功能或者页面发生严重错误，相关业务无法流转到下一个环节，导致系统无法继续使用。 | 0.5小时 | 2小时内 |
| 中 | 使用频率较高的模块或者页面发生严重错误，对系统正常使用造成严重影响，但是经过处理可以恢复继续使用，或者有其他功能或方法暂时弥补问题造成的影响。 | 1小时 | 24小时内 |
| 低 | 使用不是很频繁的功能或者页面发生细小差错或用户界面显示格式等，通常不影响系统的正常使用 | 2小时 | 48小时内 |

## 项目建设范围及完成时间

按照广东省疾控局、广东省卫健委联合印发的《加快推进国家传染病智能监测预警前置软件部署工作方案》的要求， 2024年12月31日前至少完成我市二级及以上12家公立传染病网络直报医疗机构的前置软件部署实施，2025年12月31日前完成我市全部二级及以上传染病网络直报医疗机构前置软件部署实施。

# 项目管理及售后要求

## 项目实施与验收要求

中标供应商（乙方）根据国家、省卫健委和市卫健局相关文件要求制订项目实施方案、计划和验收方案、经采购人（甲方）同意后，乙方根据方案和计划推进项目实施部署。项目实施后，每完成一间医院就验收一间医院。项目验收采取多方联合验收，验收小组由甲方、乙方、实施单位（医院）派员组成，验收指标要按照国家和省有关文件要求进行测评验收，达标后，实施单位出具验收合格证明书。开展项目整体验收须由乙方根据实施情况提出申请，甲方同意后才能实施，验收通过后甲方出具验收合格证明书。如果由于实施单位原因造成项目无法如期完成，甲乙双方根据实际情况另行协商解决。

## 项目结算

项目最终结算是以实际完成我市二级及以上传染病网络直报医疗机构前置软件集成部署应用并验收通过的医疗机构数量进行结算。

## 付款方式：

3.3.1合同签字盖章生效后，中标人提供有效发票后，采购人按政府采购有关规定支付合同总金额的 30%作为首笔款.

3.3.2 2024 年12月31日前完成至少 12家我市二级及以上传染病网络直报医疗机构前置软件集成部署应用，中标人提供第二笔项目款有效发票，采购人按政府采购有关规定向中标人支付合同总金额的20%。

3.3.3 2025 年12月31日前实现我市二级及以上传染病网络直报医疗机构前置软件集成部署应用全覆盖后，中标人凭项目验收合格证明书申请支付合同尾额，以实际完成我市二级及以上传染病网络直报医疗机数量结算，提供第三笔项目款有效发票，采购人按政府采购有关规定向中标人支付合同总金额的剩余款项。

## 售后服务与技术支持要求

中标供应商提供的集成部署实施服务提供至少1年的免费维护期（即质保期），免费维护期从项目验收合格之日算起。

运维团队负责人和相关人员，应熟悉前期项目情况并具备信息技术服务相关资质证书。

- 故障响应：中标供应商在免费维护期中故障响应时间不超过2小时。如故障24小时内无法通过电话指导或远程技术支持解决的，须在48小时内到达现场，并在48小时内解决问题。

- 中标供应商需提供完整的售后服务和保障方案。

- 所有软件产品的质保期自本项目验收之日起开始计算。

- 工程建设期间及质保期均属于免费服务期，该期限内的所有售后服务，包括软件维护、前置软件升级（不包含更换硬件的费用）均由中标供应商承担。

- 中标供应商在质保期满后应继续向采购人提供保证质量的售后服务，以维持系统正常运作，售后服务定价不得偏离市场价格规律。

## 项目培训要求

- 中标供应商必须提供相应的应用软件技术和系统操作等方面的免费培训，培训次数不少于2次。有关应用软件的操作培训课程，培训应该在系统正式上线运行前完成。中标供应商须在响应文件中提出全面、详细的培训课程以及时间表交给使用单位，并在合同签订后征得使用单位同意后实施。

- 中标供应商必须针对管理人员和应用人员编写系统维护管理与应用的培训手册，以确保后期维护与应用工作的正常开展。手册必须详细有效，且要报采购人审核。

- 培训所使用的语言以及所使用的教训材料必须是中文，否则中标供应商必须提供相应的翻译和中文文本。

## 安全保密要求

- 中标供应商进行运维、部署和数据处理等工作，不得对采购人、实施单位用户的数据进行拷贝、备份等，同时不得对外泄露用户数据资料（包括自然人、法人和其他共享数据）的具体内容。否则由此引起的用户损失、相关社会和法律责任，由中标供应商负责承担。

- 中标供应商必须协助实施单位用户采取各种管理和技术的手段，确保用户的数据不外传和泄露。

- 合同签订后，中标供应商需与采购人另行签订“保密协议”，进一步落实安全保密要求，明确相关责任。

- 项目实施时，中标供应商需与医院用户签订“保密协议”，并遵守医院的各项规章制度。

## 项目管理要求

- 合同签订后，中标供应商需与采购人另行签订“合同技术附件”，进一步规约双方责任、项目各阶段交付物等。

- 中标供应商在合同签订后应向采购人补充提交投标文件的电子版。

- 中标供应商必须提供实施本项目的完整的项目管理方案，并在采购人的监督下严格执行。

- 根据采购人的要求，定期汇报项目进展情况。

- 必须高度重视对过程的管理控制，高度重视对各类文档的管理，必须建立中间环节和文档的内部测试审核制度。项目最终验收后应当全部移交采购人。

- 在项目管理方案中，应充分体现中标供应商在项目管理方面的经验和能力以及对该项目管理的设想和具体方法，

- 中标供应商应按照项目建设进度依次及时向采购人提交项目的技术文件和管理文件。技术文件包括但不限于部署应用前置软件实施计划、操作手册、实施进度、测试计划、测试记录、测试分析报告、前置软件维护手册、以及采购人认为必要的其他文档等。管理文件包括但不限于江门市二级及以上传染病网络直报公立医疗机构前置软件部署实施计划、进度报告、培训计划、培训记录、例会记录以及采购认为必要的其他文档。”

- 投标文件中应包括投标供应商用于本项目的项目管理机制、团队组成、主要管理和技术负责人员的资质与经验说明。在项目实施过程中，如果中标供应商要变更主要管理和技术负责人员，须给出充分理由并取得采购人的同意。项目履行过程中，采购人要求更换负责人或技术人员的，采购人应当及时更换，且资历资质不低于原项目服务人员

- 中标供应商应按采购人要求派主要项目管理人员和有关技术人员定期参加该项目管理例会，项目经理必须出席例会和需求调研等所有项目相关会议；中标供应商给出的项目管理基本制度和实施总计划在得到采购人认同后，应该被中标供应商遵守。