附件3：

合同编号：HTHQ2023XXXX01

2023-2024年度零星物料维修合同

甲方：江门市疾病预防控制中心 （以下简称：甲方）

乙方：XXXXXX（以下简称：乙方）

一、项目概况

本合同签署前，双方已就合同中涉及到甲方及乙方的权利、义务、责任条款进行了充分地沟通和协商，并已明确了解乙方应承担的责任及风险。

现双方依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方委托乙方零星物料制维修事宜协商一致，特订立本合同。

1、项目范围及内容:主要包括甲方中心大院内办公楼、检验楼、食堂、地下室等所有内外零星维修（非工程类）、物料供应的维修等方面内容。由乙方按甲方图纸及有关资料说明，承接项目及甲方指定的其它项目的零星物料维修、设计、制作、安装。

2、承包方式:包税金、包工包辅料、包制作、包工具、包运输、包安装、包质量、包安全、包工期、包验收、包保修、包拆卸、包现场原状恢复、包地方性政策收费等一切费用。

3、合同期限:自签订合同至2024年11月30日。

4、零星物料维修具体制作数量、明细、材质技术要求、制作期限以甲方项目指定负责人签名并加盖公章的书面下单为准，所有零星物料制作必须得到甲方确认后方可维修、安装。甲方发出维修服务需求后，乙方应自行到现场察看场地了解项目状况，并且在2天内向甲方提出报价。甲方如将项目交给乙方实施的，应在收到乙方报价单后2天内向乙方下单。在各项目完成后，双方以乙方报价单、乙方服务工作量等作为结算依据。

5、付款方式：服务期内每2个月按实际维修完成数量进行结算。零星物料按甲方要求制作安装完毕、该项目经甲方验收合格且出具可结算证明(甲方加盖公章)后，乙方应在工作周期完成后10个工作日内，将合法的发票及符合甲方要求的合同付款申请表等相关资料提交给甲方申报本次制作款项，甲方审核乙方提交的相关资料无误且收到乙方提供正规等额发票后20个工作日内向乙方结算该次服务款项。

二、服务项目时限及质量

1、零星物料应该在甲方下单的期限内完成制作及安装，逾期乙方应承担违约责任。

2、零星物料维修制作安装质量:严格按照定板要求制作、安装，严格按照合同和甲方书面订单中载明的材料制作，不得偷工减料，不得更换质劣或价格低的材料，否则乙方应承担违约责任， 甲方有权不予接收材料或要求乙方退换货。

三、双方责任及义务

1、双方按时确定相关技术标准及维修要求(包括安装、数量、质量)，乙方保证具备完成本项目的资质和能力。

2、甲方提供的资料内容不侵害他人合法权益，符合相关法律法规的规定。

3、甲方指导和监督乙方严格执行合同规定的各项条款，甲方对乙方的工作质量、服务态度进行监督检查，发现有不符合要求的，有权要求乙方整改返工，乙方必须及时予以整改返工。

4、乙方应协助甲方主管部门定期对甲方所有室内外装修建筑物进行安全检查。

5、乙方应按照甲方有关的期限和质量要求进行甲方中心大楼室内、外的建设性维修维保零星工程服务工作，配合甲方其他员工的服务工作，并服从甲方领导安排,保证甲方正常开展工作。

6、乙方按照甲方要求提供纸样、大样等甲方认为对质量控制有必要的资料，如乙方未按要求提供导致延误工作的，应承担违约责任。

7、乙方应严格按照甲方规章制度管理自己的员工，乙方维修工人在甲方院内严禁从事违法乱纪活动，否则一切后果均将由乙方及违犯者承担后果，与甲方无关，若因此造成甲方损失的，乙方应赔偿甲方实际损失。

8、乙方应严格按照国家安全法律制度，管理其在甲方所有维修工作人员的人身安全，并定期给工作人员进行安全法制教育，确保工作人员人身安全。

9、对于高空作业，乙方应严格管理其工作人员，加强安全防范措施、负责购买相应的保险，并聘请具有高空作业资质的人员进行安装施工。

10、因乙方原因引发的所有意外或安全事故或引起其他任何人身损害、财产损失等而产生的相关一切经济问题和法律责任全部由乙方承担。

11、在工作期间，乙方应严格遵守国家、省、市和甲方有关防火、安全、物业以及文明生产的规定，严格按照有关技术标准、安全操作规范提供维修服务，建立相关规章制度和防护措施。

12、乙方维修时应做到不擅自破坏建筑结构，不擅自拆改水、电、暖气、电信等各种办公室和其他楼的配套设施。凡事要与甲方主管部门多沟通，施工方案在得到甲方认可后才能施工。若乙方维修工作不当或出现失误，造成甲方物件受损的，乙方应立即抢修，并承担相应的修复和更换零件等因此相关的一切费用和相应的责任。

13、乙方维修、装饰办公室、公共部位时，不得影响建筑物整体外观及周边环境,不得影响甲方内部的正常生活，零星维修装修、装饰时，所产生的废料、杂物渣土等垃圾应自行及时清运到指定位置堆放,不得倒入垃圾桶，不得随意堆放。

14、乙方必须在江门市内设有固定的办公场所，为甲方全年提供7×24小时不间断服务响应。对甲方出现涉及零星维修方面需求或故障情况，乙方应在接到甲方通知后一个小时内赶赴现场，需于4小时内解决需求、排除故障，恢复正常使用。特殊故障应向甲方汇报和商议解决办法。对每次维修进行记录，双方确认备案。若乙方不能在约定时间内解决需求和排除故障，甲方有权另行委托第三方解决，由此产生的一切费用由乙方承担。

15、乙方在保养过程中如发现需要更换零配件，应及时向甲方提出，经甲方同意后，乙方才能进行更换。每次更换零配件完毕，乙方须提供更换零配件报告及提供清单由甲方签名确认后进行结算，甲方在报告上签字确认，双方各留一份。

16、由甲方对乙方每次报修、维修、维护保养和投诉情况进行记录，并根据合同约定的相关维修时间、维修质量及服务态度条款对其进行考核和评价。如乙方存在以下情况：达不到乙方投标承诺和甲方要求，故意隐瞒或不反映发现的问题，拖延或不予解决的，甲方有权拒绝在维护保养记录上签字，并由乙方承担相应的违约责任。

17、本合同约定的零星物料维护保养工作项目，不允许乙方转包和分包。

四、违约责任

1、甲方无正当理由中途单方拒绝履行合同的付款义务且已造成乙方损失的，或因甲方未能按时支付结算款，由甲方承担相应责任，乙方有权要求甲方支付当次零星物料维修已产生的费用。合同另有约定或乙方严重违约的除外。

2、乙方存在以下违约行为视为违约，发现一次需向甲方支付1000元违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方须赔偿甲方实际损失：

（一）不接受甲方的监管。

（二）不定期向甲方汇报工作情况。

（三）提供不合格货物。

（四）不按时提供发票。

（五）乙方评审结果为不合格的。即每季度由甲方对乙方进行一次质量、服务评审，综合评分80分（不包括80分）以下视为不合格（服务质量评分表见附件）。

3、乙方季度评分不合格，次月加评一次，如果依然不合格，甲方有权解除合同，甲方有权要求乙方赔偿甲方1000元违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应赔偿甲方实际损失。

4、甲方对乙方未能有效履行合同的行为有权进行投诉，本服务有效期内出现3次有效投诉的，甲方有权解除合同，并有权要求乙方承担5000元违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方须赔偿甲方实际损失。

5、除本合同另有约定外，乙方提供的服务不符合合同要求，乙方应在甲方指定期限内整改返工。若乙方不予改正或改正后仍达不到甲方要求的，甲方有权解除合同并另请第三方施工、维修，所产生的一切费用由乙方承担。同时乙方须向甲方支付1000元违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应赔偿甲方实际损失。

6、乙方中途单方拒绝履行合同，甲方有权解除合同，并有权要求乙方承担1000元违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应赔偿甲方实际损失。

7、如乙方的单方行为将造成或已造成甲方的损失，甲方有权要求乙方承担1000元违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方须赔偿甲方实际损失。如甲方要求乙方继续履行合同，乙方仍应赔偿甲方前述违约金及损失，合同另有约定或甲方严重违约的除外。

8、由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。因合同当事人一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

9、如出现零星物料维修价格明显高于市场价格，甲方可自行选择采购其他产品。

五、其它

1、本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。本合同经双方法定代表人或委托代理人签字且加盖公章后生效。

2、本协议履行过程中发生的争议，双方应协商解决:若协商不成，任何一方可向甲方所在地人民法院诉讼解决。

(下页无正文，为合同附件清单)

甲方（盖章）：                            乙方（盖章）：

单位名称：江门市疾病预防控制中心         单位名称：XXXXXX

签约代表（签字）：                        签约代表（签字）：

电话：                                   电话：

年   月   日                           年   月   日

附件：服务质量评分表

| 服务质量评分表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  |  | 项目名称 |  |
| 项目联系人 |  |  |  | 电话 |  |
| 业务员 |  |  |  | 技术员 |  |
| 序号 | 评价项目 | 分值 | 采购单位 评分 | 业务（技术员）解释 | 备注 |
| 1 | 项目协调能力 | 0-10分 |  |  |  |
| 2 | 沟通表述准确性 | 0-10分 |  |  |  |
| 3 | 收集信息准确性 | 0-10分 |  |  |  |
| 4 | 业务（技术员） 服务态度 | 0-10分 |  |  |  |
| 5 | 履约的及时性 | 0-10分 |  |  |  |
| 6 | 业务（技术员）专业性 | 0-10分 |  |  |  |
| 7 | 遵守客户规章制度 | 0-10分 |  |  |  |
| 8 | 维修效果 | 0-10分 |  |  |  |
| 9 | 响应项目及时性 | 0-10分 |  |  |  |
| 10 | 维修报告及时性 | 0-10分 |  |  |  |
| 11 | 服务评分合计 | 100分 |  |  |  |
| 12 | 采购单位意见： 签字： |  |  | 供应商（业务、技术员）意见： 签字： |  |